# Договор  подряда № М-

г. Великий Новгород                                                                   01 ноября 2012г.

ООО «РСП», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Белова Дениса Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ______________________________________ , именуемая в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые по тексту договора «Стороны», заключили договор о нижеследующем:

- Предмет  договора.

  - «Подрядчик», в согласованные по настоящему договору сроки, обязуется организовать доставку материала до участка «Заказчика» и произвести  работы  по строительству:

(объект постройки)  дома (бани) 6х6 согласно схеме строения и приложению к договору. Схема строения и приложение к договору, подписанные «Подрядчиком» и «Заказчиком», являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае отсутствия у «Подрядчика» схемы строения и приложения к договору, подписанных «Заказчиком» (по вине «Заказчика»), «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному договору с отнесением убытков на счет «Заказчика».

  - «Подрядчик» обязуется передать в собственность «Заказчика» объект, указанный в пункте 1.1. настоящего договора, а «Заказчик» обязуется принять указанный объект при надлежащем качестве работ.

  - Строительство выполняется согласно прилагаемым схеме строения и приложению к настоящему договору по применяемой  «Подрядчиком» технологии строительства.

- Ответственность  сторон.

  - За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» несет ответственность за убытки, причиненные просрочкой, путем выплаты за каждый просроченный день пени в размере 0.1% от оставшейся суммы стоимости работ.

  - За нарушение условий поэтапной оплаты работ согласно п.3 договора, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» за каждый просроченный день пеню в размере 0.1% от оставшейся суммы стоимости работ. «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем, на счет «Заказчика», при задержке оплаты «Заказчиком» очередного этапа строительства. Убытки определяются из расчета 800 (Восемьсот) рублей за каждые сутки задержки оплаты.

  - Оплата пени не снимает обязанностей сторон по завершению работ и соответственно их полной оплаты.

  - В случае изменения «Заказчиком» согласованного проекта (в процессе строительства), «Подрядчик» оставляет за собой право остановить проведения работ и продолжить их только после заключения дополнительного договора с «Заказчиком», в котором будет урегулирован и произведен дополнительный расчет оплаты, связанный с изменением проекта и понесенными «Подрядчиком» расходами.

  - В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответственность  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. При возникновении каких либо разногласий все вопросы решаются сторонами путем переговоров. При невозможности решения разногласий путем двухсторонних переговоров стороны решают свои разногласия в арбитражном суде.

- Условия  оплаты.

  - Общая стоимость работ по данному договору является  неизменной в течение действия настоящего договора и составляет _______________ ( _____________ ) рублей.

«Заказчиком» производится оплата в 2 этапа:

- В день поставки комплектующих материалов и заезда бригады на место проведения работ уполномоченному лицу «Подрядчика» выплачивается сумма в размере:

_________________ (_________________) рублей._____________________

- После окончания работ выплачивается оставшаяся сумма в размере:

__________ ( _______________ ) рублей выплачивается в день подписания Акта приема-передачи на руки бригаде,

__________ ( _______________ ) рублей выплачивается в течение одного рабочего (банковского) дня с момента подписания Акта приема-передачи переводом на карту Сбербанка № 5484 4300 1023 8288, код подразделения 8629/1696 держатель Igor Yakovlev. Сумма перевода, указанная в чеке, должна соответствовать сумме, указанной к переводу в настоящем договоре. Без квитанции об оплате перевода приходный ордер на второй платеж считается недействительным.

  - В случае  расторжения  договора по вине «Заказчика» после начала выполнения работ по данному  договору (в работы по договору входят: разработка  проекта, осмотр  участка,  комплектация   строительных материалов  на  базе  подрядчика,  завоз  материалов, выезд бригады и т.д.) предоплата не возвращается. В случае расторжения договора по вине «Подрядчика» последний обязуется вернуть «Заказчику» денежную сумму как разницу между внесенными оплатами этапов работ и реально выполненными работами.

  - Сдача работ оформляется двухсторонним актом, подписанным ответственными исполнителями «Заказчика» и «Подрядчика». «Заказчик» обязуется подписать Акт приема-передачи объекта в течение двух дней со дня окончания работ при надлежащем качестве выполненных работ и соответствии их условиям договора.

  - При выявлении дополнительных объемов работ сроки их выполнения и оплата производятся по соглашению сторон на основании согласованных расценок и подписанного обеими сторонами дополнительного соглашения к настоящему договору.

  - До полной оплаты объект является собственностью Подрядчика. Заказчик не имеет права эксплуатировать объект и вносить конструктивные изменения до полной его оплаты.

  - При отказе  от оплаты  Объект демонтируется и Заказчик оплачивает фактически понесенные Подрядчиком затраты за выполненные работы (ст. 32 Закона «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 г.).

- Порядок поставки товара.

    - Поставка товара осуществляется со склада «Подрядчика», находящегося по адресу                          Новгородская область, г. Пестово, ул. Первомайская, 17.

  - Транспортные расходы _________ ( _________ ) рублей оплачивает Заказчик.

  - «Заказчик» гарантирует возможность беспрепятственного подъезда автотехники «Подрядчика» непосредственно к месту разгрузки (доставка осуществляется автотехникой не повышенной проходимости). Поднос материалов свыше 20-ти метров оплачивается «Заказчиком» дополнительно. Простой автотехники «Подрядчика» (по вине «Заказчика») оплачивает «Заказчик» дополнительно из расчета: 1 час – 100 (Сто) рублей.

- Гарантийные обязательства.

  - Гарантийные обязательства на построенный «Подрядчиком» дом (баню) вступают в силу с момента подписания сторонами Акта приемки-передачи, действуют в течении 5 (Пяти) лет и распространяются на:

- Фундамент (не распространяется на столбчатые поверхностные фундаменты).

- На протекание кровли (не распространяется на временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида и аналогичных материалов).

- На целостность конструкции.

  - Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретенные «Заказчиком».

  - Гарантийные обязательства не распространяются на ущерб, нанесенный объекту третьими лицами, либо «Заказчиком» вследствие неправильной эксплуатацией объекта.

  - Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технические эксплуатационные параметры построенного сооружения.

  - Гарантийные обязательства имеют силу только при наличии у «Заказчика» подлинного экземпляра настоящего договора.

- Дополнительные работы и их стоимость.

  - «Заказчик» дополнительно оплачивает следующие виды работ:

- Изменение конструкций (параметров) фундамента (дополнительный комплект блоков, увеличение сечения ленты, изменение глубины заложения фундамента, увеличение объема бетонных работ, вследствие перепада высот на участке, принципиальное изменение конструкции).

- Расчистка подъездных путей к участку «Заказчика».

- Разборка существующих сооружений «Заказчика», препятствующих выполнению строительных работ (по согласованию с «Подрядчиком»).

- Корчевка пней, удаление деревьев (по согласованию с «Подрядчиком»).

- Ремонт существующих фундаментов.

  - Стоимость вышеперечисленных работ определяется «Подрядчиком» после осмотра   участка «Заказчика» и согласовывается с последним.

- Дополнительные условия.

  - «Подрядчиком» не выполняются электротехнические, сантехнические, малярные и другие виды работ, не предусмотренные настоящим договором.

  - «Подрядчик» не вывозит с участка «Заказчика» строительный мусор и грунт, оставшийся после строительства.

  - Электроэнергия, необходимая для выполнения строительных работ и проживания рабочих, оплачивается «Заказчиком».

  - Согласованные с «Заказчиком» в схеме строения и приложении размеры и конструктивные решения являются обязательными для «Подрядчика», независимо от имеющихся отступлений от СниПов и ГОСТов, и не могут служить причиной отказа от приемки выполненных работ.

  - «Подрядчик» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строения на участке и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

  - Изменения, внесенные «Заказчиком» в процессе строительства, должны быть согласованы с «Подрядчиком» и утверждены обеими сторонами в письменной форме. В дополнительном соглашении оговариваются  дополнительные  затраты «Подрядчика» и устанавливается новый срок окончания работ, а также определяется вынужденный простой бригады, который оплачивается «Заказчиком» из расчета 500 (Пятьсот) рублей на одного человека бригады за сутки простоя, но не более 1 500 (Одной тысячи пятисот) рублей за сутки.

  - «Заказчик» не вправе вмешиваться в деятельность «Подрядчика» и вступать в отношения с работниками последнего, в т.ч. подразумевающие привлечение работников «Подрядчика» для выполнения каких либо работ вне настоящего договора.

  - Устные соглашения между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по изменениям и дополнениям к настоящему договору не имеют юридической силы.

  - Заказчик обеспечивает размещение бригады на период строительства.

  - Заказчик обеспечивает (при необходимости) бригаду инструментами для выполнения работ, не связанных с древесиной (лопаты, тележки, ведра для перевозки песка, щебня и т.д.)

- Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор).

  - Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное выполнение обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим договором, если такое невыполнение вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после заключения настоящего договора. Такими обстоятельствами являются; пожар вследствие природных катаклизмов, либо по вине «Заказчика», наводнение, землетрясение, военные действия, забастовки (кроме забастовок работников «Подрядчика»), принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение сторонами своих обязательств.

  - Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему договору в результате форс-мажорных обстоятельств, обязана уведомить другую сторону в течение 3 дней с момента их возникновения.

  - Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть расторгнут «Заказчиком» или «Подрядчиком» путем направления уведомления другой стороне без штрафных санкций.

- Срок действия договора и выполнения работ.

  - Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств.

  - Продолжительность выполнения работ (для стандартных проектов поставщика) составляет 10 – 15 рабочих дней с момента прибытия материалов и бригады на место строительства. В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, ветер), срок автоматически увеличивается на весь период погодных явлений.

  - Поставщик имеет право на досрочную сдачу объекта.

  - Окончание работ определяется днем подписания Акта приемки-передачи объекта.

  - Срок начала работ по договору с «___» __ ноября____2012  г.

  - Срок окончания работ до «____» ___ ноября____2012 г. (включительно).

  - Сроки могут быть пролонгированы по взаимному соглашению сторон.

- Срок действия договора и юридические адреса сторон.

  - Начало действия договора - со дня подписания.

  - Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

  - Срок окончания договора - исполнение обеими сторонами своих обязательств.

  - Настоящий Договор составлен в  двух экземплярах, имеющих равную силу. Один экземпляр хранится у «Подрядчика», второй - у «Заказчика».

| ПОДРЯДЧИК | ЗАКАЗЧИК |
| --- | --- |
| ООО «РСП» 173020, Вел. Новгород, ул. Парковая д.14, корп. 6, кв.45 ИНН 5321150695, КПП 532101001 ОГРН 1115321007350 Рас.сч 40702810925000003496 Реквизиты Банка Новгородский ф-л ОАО «Банк Уралсиб» 173003, г.Великий Новгород, ул.Б.С.-Петербургская, д.22 БИК 044959758 Кор.сч. 30101810600000000758 / Белов Д.В./ м.п. | подпись / / |

Приложение к договору № ___М-_________ от «_01__»__ ноября___ 2012г.

Строительство выполняется по существующей технологии Поставщика, эскизным проектам и нижеперечисленным пунктам:

- Тип фундамента: Выполнен заказчиком (винтовые сваи).

- Рубероид на фундамент: да.

- Обвязка нижнего ряда: брус 150х150мм (не строганный).

- Материал капитальных стен  1-го этажа:

Наружные стены - брус профилированный,  хвойных пород (ель, сосна) 140х140мм.

Перегородки - брус профилированный,  хвойных пород (ель, сосна) 90х140мм.

- Стыковка углов выполняется в:  «в полдерева»

- Венцы собираются на:

металлические гвозди длиной 200 мм с заглублением в брус от его поверхности каждого гвоздя.

- Межвенцовый утеплитель:

Льноджутовое волокно. Укладывается между венцами и в углах соединения бруса наружных стен.

- Высота от пола до потолка:

Первый этаж __ 2.29 +/- 0.05м.

Второй этаж __ 2.20 +/- 0.05м.

- Материал силовых конструкций:

Лаги 1-го этажа __ брус 150х100мм;__ с шагом __ 70-80см.__________________

Лаги 2-го этажа __ брус 150х100мм;__ с шагом __ 70-80см/

- Крыша двухскатная.

Высота от пола 2-го этажа до конька:  3.3-3.5 метра.

- Каркас стропильной системы, фронтонов выполняется из:

брус не менее 40х100мм, с шагом 80-100см.

- Обрешетка крыши  выполняется из:

доска  обрезная (толщина 20мм.), с шагом__ от 35см до 45см ___________________

- Материал кровли: Ондулин коричневый.

- Устройство полов:

1-го этажа:

Черновой пол: доска  обрезная (толщина 20мм.).____________________          Чистовой пол: доска шпунтованная, половая (принудительной сушки,  толщина 35-37мм.), прибивается каждая пятая доска.

Утеплитель пола: Мин.вата(Isover/Ursa/Knauf), утепляется весь пол внутреннего помещения дома (бани),  (утепление 100мм.)

Паро-гидроизоляционный материал: Изоспан (или аналог).

2-го этажа:

Черновой пол: __ не делается____________________

Чистовой пол: доска шпунтованная, половая (принудительной сушки,  толщина 35-37мм.), прибивается каждая пятая доска.

Утеплитель пола: Мин.вата(Isover/Ursa/Knauf),  (утепление 100мм.)

Паро-гидроизоляционный материал: Изоспан (или аналог).

- Потолок 1-го этажа: вагонка хвойных пород, принудительной сушки, толщина 12-16мм.

- Потолки и стены 2-го этажа: вагонка хвойных пород, принудительной сушки, толщина 12-16мм. Утеплитель потолка: Мин.вата(Isover/Ursa/Knauf) (утепление 100мм.)

Паро-гидроизоляционный материал: Изоспан (или аналог).

- Фронтоны: вагонка хвойных пород , естественной влажности, толщина 12-16мм.

- Балкон: Нет.

- Лестница на 2-й этаж: Да, одномаршевая, с перилами и круглыми точеными балясинами.

- Двери с деревянными ручками (в дверные проемы устанавливаются ройки):
  	Входная:  Металлическая 800х2000мм - 1 шт.

Межкомнатные: Филенчатые 800х2000мм – 3 шт.

Банная: Наборная 800х1800мм – 1шт.

- Окна (в оконные проемы(размер от 0.8х0.8м) устанавливаются ройки):
     Комната отдыха и 2-й этаж: деревянные, имитация стеклопакета, деление пополам, одна открывающаяся створка (1.0х1.2м. – 4 шт., 2 шт. на 1 этаже и 2 шт. на 2 этаже)

В туалете и помывочной: деревянные, имитация стеклопакета, одностворчатые (0.5х0.5м. – 2шт.)

- Парное отделение: 
Стены и потолок: __  вагонка осиновая, толщиной не менее 12,5мм (принудительной сушки), прибивается не в шпунт.

Фальга: Стены и потолок (под вагонку)

Пологи: __ осиновые в два яруса,

Печь банная: Стандарт-А с навесным баком.

Вывод трубы: через стену.

- Моечное отделение:

Подрядчиком в моечной устанавливается моечный поддон, с проведением сифона наружу через пол.

- Отделка:

а)   Стыковка углов наружных стен  вертикально обшивается вагонкой в 2 доски с каждой стороны.

б)   Плинтуса по полу, потолку и вертикальные.

в)   Поднебесники выступают от стены дома не менее 30см и обшиваются вагонкой.

г)   Выполняются наличники для окон и дверей из вагонки.

- Дополнения(3 пункта):

- Выложить топочный экран печи из кирпича,

- Обкладка печи в парилке с 3-х сторон кирпичем.

- Ступеньки и навес над ними у входа.

Примечание:

Размеры дома указаны по наружным габаритам.

Планировка (выравнивание площадки) под объектом  должна быть произведена заказчиком заблаговременно. Допускается стыковка бруса по всему периметру стен и перегородок объекта, вагонки на фронтонах и по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, половой доски в каждой комнате. Количество сучков не нормируется .

Через 1-1,5 года сруб при необходимости проконопатить, т.к. вследствие усушки древесины и уплотнения теплоизоляционных материалов, сруб за это время дает  усадку примерно на 3% от своей высоты.  Усушка древесины, как правило, происходит неравномерно, вследствие чего в срубе могут образоваться щели между венцами. В дверных и оконных проемах оставляется технологический зазор (2-5см.) для беспрепятственной усадки сруба.

Брус естественной влажности,  допускаются  продольные (не сквозные) трещины.

Допуск на геометрические параметры бруса: +/-5мм. (по ширине и высоте).

Допуск на геометрические параметры сруба: +/-50мм. (по длине с каждой стороны).

Отклонение брусовой стены по вертикали: не более 2%.

Брус и весь пиломатериал (за исключением парной в бане) изготовлен из хвойных пород древесины (сосна, ель).

При неблагоприятных погодных условиях (влажность, высокая температура воздуха) либо неправильной эксплуатации здания (без проветривания помещений) возможно проявление естественной для древесины плесени и поверхностной гнили (синего или черного цвета), которые в процессе сушки и проветривания дерева удаляются с помощью специальных составов силами  и за счет Заказчика.

На всех деревянных элементах конструкции присутствуют «здоровые» (невыпадные) сучки различной конфигурации, цвета и размера, а  также смоляные карманы.  В поставляемой вагонке допускается наличие выпадных сучков (по независящим от Подрядчика причинам), отверстия от которых заделываются при помощи шпатлевки для дерева.

Подрядчиком не выполняются электротехнические работы, фундаментные работы, технические            работы (если это дополнительно не оговорено с Заказчиком) и другие работы, не предусмотренные настоящим договором.

Подрядчик не вывозит с участка заказчика строительный мусор и грунт, образовавшийся в результате работ.

Подрядчик не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное решение, размещение строение на участке, подводка коммуникации и т.д.) с местными административными органами и не несет за это ответственности.

Доставка материала осуществляется до:

Область: ________ ____________________________

Район: _________ ___________________________

Населенный пункт: ________ ____________________

участок № ____________________________________

Все непонятные вопросы решаются напрямую с заказчиком по телефону:

________________________________________________________________

Подрядчик ____________________              Заказчик ____________________

Схема строения к договору № М-              от «_01_»__ ноября___ 2012г.

Подрядчик ____________________              Заказчик ____________________